股票代码：688420

总体思想与原则：聚焦价值业务、确保质量速度

年度关键词：产出

公司号召：牢记使命，团结奋斗

部门/Department：

姓名/Name：

汇报人：稻壳儿

部门：市场运营部

Annual Summary Report

2025

年终总结报告

部门/Department：

姓名/Name：

- 2025年度总结与复盘

- 前言

本人张明，2021年7月入职美腾科技智能装备事业部，现任软件开发部经理，主要负责 DocPilot 文档智能平台、选煤厂数据可视化系统及事业部内部研发效能工具的建设与交付。2025 年岗位职责未发生变动，继续承担部门五要点中「数字化产品交付」「研发质量提升」两项核心任务，并协同硬件与工艺团队完成 3 个重点项目的软件联调与上线验收。

本年度我始终以「用软件为客户创造可衡量的价值」为工作准则，在交付节奏紧、需求变更频繁的情况下，坚持每周与业务方复盘里程碑，确保关键节点可追踪、可验证。以下总结围绕工作成果、复盘反思、岗位胜任度及 2026 年规划展开，力求数据化、案例化呈现全年贡献。

- 2025年度工作总结

  - 2.1.工作成果（如五要点任务、重要项目等）与核心贡献

**DocPilot 桌面端 0.1.x 系列发布**：完成 Tauri + Vue 3 架构落地，集成 PDF 工具箱（20+ 本地工具）、Word 批量排版、Craft Agent 演示等模块；发布包内置 `docpilot-convert` sidecar，用户无需单独安装 Python 即可完成 Office/PDF 转 Markdown。全年共发布 4 个迭代版本，内测用户 28 人，文件转换成功率由年初 82% 提升至 96%。

**选煤厂三维看板 2.0**：牵头完成矸石皮带、原煤仓、浓缩池等 12 类设备状态的可视化重构，接入实时 OPC 数据后告警响应时间由 15 分钟缩短至 3 分钟以内；项目于 2025 年 9 月在山西某矿验收，客户满意度评分 4.7/5。

**研发效能**：推动 Git pre-push 本地 CI 与 FEATURE.md 模块约定，代码评审周期由平均 2.1 天降至 1.3 天；部门全年生产缺陷数同比下降 37%。

  - 2.2.工作复盘与反思

**亮点**：在资源有限条件下坚持「本地优先、可离线」的产品原则，赢得政企客户对数据安全的信任；Word 排版引擎通过 90 项自动化校验，为机关公文场景建立了可复用资产。

**不足**：上半年对期刊论文双栏排版的边界场景估计不足，导致 6 月集中修复 2 周；对非标准 Word 模板的样式识别仍依赖启发式规则，复杂模板需人工微调。

**根因与改进**：需求调研阶段对「版式来源多样性」采样不够；2026 年将建立模板样例库（≥15 份），在开发前完成兼容性评估清单。

- 个人岗位胜任度与能力评估

与软件开发部经理岗位要求相比，本人在技术架构、跨团队协同、交付管理方面匹配度较高；在商务方案撰写与对外宣讲方面仍有提升空间。优势在于能把复杂文档处理流程产品化，并建立自动化回归保障；短板在于对选煤工艺业务的深度理解仍不及现场工程师，有时需要多轮沟通才能对齐指标口径。

2026 年计划系统学习选煤工艺流程课程 2 门，并每季度参与 1 次现场跟班，缩小业务认知差距；同时参加公司组织的管理者沟通训练，提升方案汇报与资源争取能力。

- 2026年度规划与展望

- 2026年度个人五要点、工作计划

| --- | --- | --- |
| 产品交付 | 2 个可商用版本 | DocPilot 0.1.4 + 看板 2.0 已交付 |
| 质量 | 缺陷率下降 30% | 实际下降 37% |
| 成本 | 侧载依赖内置化 | sidecar 方案已落地 |
| 人才 | 带教 2 名初级工程师 | 已完成，二人可独立负责子模块 |
| 创新 | 1 项可演示 AI 能力 | Craft Agent + 工具编排已内测 |

1. **产品**：DocPilot 1.0 正式版（含模板套用、批量公文生成），Q2 前完成 50 家试用客户反馈闭环。
2. **质量**：核心模块单元/集成测试覆盖率 ≥ 70%，重大缺陷 0 容忍。
3. **效率**：侧car 冷启动时间再降 20%，安装包体积控制在 120MB 以内。
4. **团队**：再带教 1 名全栈工程师，形成 Word/Agent 双主线备份。
5. **创新**：探索「模板 + 大模型」的结构化填稿助手，完成 1 次部门内演示。

关键措施：每月发布节奏固定为「两周一迭代」；与产品、现场实施建立联合周报；模板类需求统一走样例评审门禁。

- 未来展望与规划

展望 2026—2027 年，美腾科技在智能矿山与数字化运营方向将持续投入。我希望在文档智能与工业可视化交叉领域形成部门级专长，承担「行业知识 + 软件产品」双轮驱动的技术负责人角色，支撑事业部从项目交付走向可复制产品。

个人意愿是在 DocPilot 与数据看板之间打通「文档—数据—决策」链路，让年终总结、技术报告、验收材料等高频文档生产不再依赖手工排版，把工程师精力释放到更高价值的系统设计与客户服务上。

- 结语

回顾 2025，我在交付、质量与团队建设上取得了可验证的进展，也清醒看到业务理解与服务意识上的不足。2026 年将以更严谨的需求前置、更扎实的自动化测试和更主动的现场学习，继续为事业部五要点与公司的数字化战略贡献力量。

汇报人：张明

日期：2026年1月15日